重庆市永川区2025年度地质灾害防治方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实党中央、国务院和市委、市政府关于加强地质灾害防治工作有关决策部署。更好统筹发展和安全，提高风险防范和应对能力，扎实做好2025年地质灾害防治工作，根据《重庆市地质灾害防治条例》、《重庆市永川区地质灾害防治“十四五”专项规划》和《重庆市防灾减灾救灾委员会关于印发〈系统提升超大城市地质灾害防治能力全力做好2025年度地质灾害防治工作实施方案〉的通知》（渝防减救灾委〔2025〕3号）精神，结合我区实际，制定本方案。

- 全区地质灾害基本情况

永川区地质灾害非易发区84.001平方公里，占比5.33%；低易发区1123.58平方公里，占比71.32%；中易发区347.56平方公里，占比22.07%；高易发区20.234平方公里，占比1.28%。地灾高风险区3处，位于茶山竹海街道、胜利路街道、何埂镇，面积1.76km²。截至目前，全区共有各类地质灾害在库隐患点59处（详见附表1），其中，滑坡33处、崩塌（危岩）25处、地面塌陷1处；工程治理1处、排危除险2处，监测26处、搬迁避让30处。受到威胁群众172户610人。

二、2025年地质灾害发生趋势预测

根据本年度的汛期气象趋势预测，汛期气温偏高、降水略少。极端天气气候事件偏多，暴雨洪涝偏重，强对流天气偏多，高温偏重，有阶段性气象干旱。全区年总降雨量较2024年偏多1成，暴雨洪涝重于常年和2024年（汛期有7～11次强降水过程，其中4～5次区域性暴雨天气过程）。我区大雨开始期已出现在4月19日，较常年偏早。同时，地质灾害发生主要集中在我区箕山、阴山、黄瓜山、巴岳山、云雾山“五山”区域及地质灾害高易发区等地质环境薄弱带，发生类型以滑坡和崩塌为主。

三、重点防范期及重点防范区

（一）重点防范期

我区地质灾害防治的重点防范期为汛期，即5月至10月，驻守单位为重庆市地勘局205地质队和重庆一三六地质队，驻守地质队员7名（见附件3）。

（二）重点防范区

1.城区地质灾害重点防范区。主要防范望城坡、北山和南瓜山地区，类型以滑坡、崩塌为主。

2.城区以外的地质灾害重点防范区。主要防范东山背斜两翼及南倾末端、西山、阴山、黄瓜山和花果山两翼沟谷地区，金龙镇何家岩一线的陡崖地带、来苏镇梳妆台地区及长江沿岸的地质灾害。主要涉及三教、双石、红炉、青峰、来苏、吉安、南大街、茶山竹海、金龙、陈食、大安、朱沱和松溉等镇街。类型以滑坡、崩塌为主。

3.工程设施建设项目地质灾害重点防范区。主要防范交通、水利、市政、矿产资源开发等工程建设项目及农村居民高切坡建房诱发的地质灾害，需重点关注成渝高速扩能、C4线永川段等线性工程及渝西水资源、页岩气等重点项目。类型以滑坡、崩塌为主。

4.重点治理灾害点。金龙镇大树子危岩等9个项目（详见附表2）。

四、地质灾害防治重点任务

（一）扎实做好 2025年特大型地质灾害防治体系建设

一是重点推进“隐患点＋风险区”双控工作。以镇街为单位编制地质灾害避险转移撤离预案；同时对所有地质灾害隐患点设立风险码，实现“一点一码”。

二是着力加强地质灾害群专结合监测预警台站建设。完成13处地质灾害隐患点监测台站建设，逐步实现我区隐患点监测设备全覆盖。

三是加快实施地质灾害工程治理。重点完成金龙镇大树子危岩排危除险项目，简易治理项目同步进行。

四是地质灾害避险搬迁工作。按照“应搬尽搬”原则，2025年拟完成36户141人避险搬迁任务，最终人数以市规划自然资源局审定人数为准。

（二）深入开展小流域地灾风险管控

一是全面查清地质灾害风险隐患。有关部门、各镇（街）按照职责分工做好本行业本行政区域地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，特别是对综合遥感识别出的隐患点、有变形的已有隐患点以及农村房屋前后边坡、学校、场镇、居民集中区，以及“五大重点防治区”等重点区域的全时段巡查。

二是持续加强地质灾害风险预警预报。夯实“四重”网格体系，及时更新警示牌、边界桩、防灾预案等相关内容，严防死守已核查入库的59处地质灾害隐患点。加强已建成的智能化监测预警的运行维护管理，按流程和要求快速处置各类告警预警信息，形成闭环管理。细化完善小流域地质灾害避险转移撤离工作流程和转移路线，探索结合应急广播落实临灾预警到户到人的“叫醒叫应”机制，科学组织避险转移。

三是统筹推进小流域风险预警和管控。加快小流域地灾风险预警和管控应用场景建设，目前，我区89个小流域地质灾害风险预警管控已实现实战实效能力全覆盖。

（三）全面推动防灾减灾能力提升

一是健全完善闭环管理机制。构建完善横向多跨协同、纵向一体贯通的危岩地灾防治数字化工作链条。形成全市危岩地灾多跨协同风险识别、监测预警、源头管控和综合治理能力，同步推进应用三级治理中心贯通。

二是切实加强基层技术支撑能力建设。强化汛期地质灾害驻守工作，确保驻守地质工程师及时做好汛期全天候专业技术支撑。

五、地质灾害防治措施

（一）加强组织领导，切实落实责任。各镇人民政府、街道办事处务必高度重视，充分认识地质灾害防治工作的极端重要性，切实提高政治站位，进一步强化党委政府的主体责任，严格落实属地管理责任，强化“党委政府领导、规划自然资源牵头、地勘支撑、部门协作、基层组织、全民参与”的地质灾害共同防治工作格局，全面落实政府主导、行业共治、全民参与的防治管理机制，有力形成部署落实反馈三步走的闭环工作机制，按照地质灾害风险管控责任清单落实责任，明确任务分工，把责任落实到岗到点到人。

各有关部门要切实按照各自职责做好行业范围内地质灾害防治工作：区规划自然资源局负责地质灾害防治工作的组织、协调、指导、监督；区应急管理局负责地质灾害应急救援和调查评估工作；区经济信息委负责指导安全监管职责范围内工业企业生产活动地质灾害防治工作；区教委负责校园周边地质灾害防治工作；区住房城乡建委负责在建房屋建筑与市政基础设施工程因施工诱发的地质灾害防治工作；区交通运输委负责管养国道县道公路用地范围内地质灾害防治工作；区城市管理局负责已建成移交并投入使用的城市道路及相应市政设施规划红线范围内的地质灾害防治工作；区水利局负责水利设施及周边地质灾害防治工作；区文化旅游委负责旅游景区地质灾害防治工作；区卫生健康委协助相关部门做好公立医院周边地质灾害防治工作。其他有关单位按照各自职责做好行业范围内地质灾害防治工作。

（二）加大管理力度，减少人为地质灾害。各有关单位要将地质灾害防治工作贯穿到项目规划、立项、设计、施工、验收等全过程，在地质灾害危险区内禁止从事与地质灾害防治无关的可能引发或加剧地质灾害的活动；各行业主管部门要督促项目业主严格执行地质灾害危险性评估制度及地质灾害治理工程与主体工程设计、施工、验收“三同时”制度；规划自然资源部门要联合发展改革、建设、交通、水利等相关部门，建立地质灾害危险性评估防治措施建议落实情况抽查检查工作机制，督促相关部门和项目业主落实防治措施建议，从源头上减少人为工程活动引发的地质灾害。

（三）完善制度，提高应急反应能力。各镇人民政府、街道办事处和区级有关部门、有关单位要认真执行《重庆市永川区人民政府办公室关于印发〈重庆市永川区地质灾害应急预案〉的通知》（永川府办发〔2024〕41号），进一步健全和完善临灾预报与灾（险）情报告制度，要加强应急救援队伍建设，增强应急救援演练，增强应急救援能力，强化预警预报信息发布。

（四）加强综合防治，开展避险搬迁、隐患治理和智能化监测。一是坚持避让优先，各镇人民政府、街道办事处要积极动员受威胁群众搬离危险区范围。二是加大隐患治理力度，区规划自然资源局要会同各镇人民政府、街道办事处做好自然因素诱发地质灾害的工程治理工作，对重要地质灾害点实施工程治理；人为工程活动引发的地质灾害，按照“谁诱发，谁治理”的原则，由责任人负责治理。三是对已安装专群结合智能化监测预警实验设备隐患点监测维护，确保在线率达到95%以上，及时处置告警线索。新发生的灾（险）情，纳入群策群防体系的要实施专群结合智能化监测预警实验。

（五）强化宣传培训演练，增强防灾避灾意识。各镇人民政府、街道办事处、有关单位要充分利用“5.12”防灾减灾日等开展地质灾害防治相关政策及防灾避灾科普知识的宣传普及；辖区范围内的每处地质灾害点至少要组织隐患点周边所有人开展一次避险演练，增强受威胁群众防灾意识和避险能力。

（六）发动基层力量，覆盖所有风险区。落实地质灾害防治员（简称地防员）工作制度，涉及21个镇街84处地质灾害高易发区、高风险区，共设置61名地防员（见附件4）以及16名露天矿山企业地防员（见附件5）。各镇人民政府、街道办事处、有关单位要将地防员与“四重”网格体系有机融合，做好面上地质灾害巡查排查、防御防范、避险撤离等工作。

附件：1.永川区2025年度地质灾害防治责任分解一览表

2.永川区2025年度重要地质灾害隐患治理一览表

3.永川区地质灾害防治技术支撑单位及驻守地质队员一览表

4.永川区村社地质灾害防治员统计表

5.永川区企业地质灾害防治员统计表

附件1

#### 永川区2025年度地质灾害防治责任分解一览表

| 序号 | 镇街 | 灾害点名称 | 地点 | 防治措施 | 监测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山路 (3处） | 玉青寺滑坡 | 双龙村东岳桥村民小组 | 监测 | 雷*海 |
| 2 |  | 岩洞湾滑坡 | 三星村九道拐村民小组 | 监测 | 刘*君 |
| 3 |  | 狮子桥滑坡 | 双龙村狮子桥村民小组 | 监测 | 袁*涛 |
| 4 | 胜利路(1处) | 古家坳滑坡 | 永钢村古家坳村民小组 | 监测 | 侯* |
| 5 | 南大街 （2处） | 踏蹄沟崩塌 | 兴隆村 | 监测 | 蒋*禄 |
| 6 |  | 豹子沟滑坡 | 大南村豹子沟村民小组 | 避险搬迁 | 梁* |
| 7 | 茶山竹海 （10处） | 猫儿梁崩塌 | 大桥村雷公嘴社 | 监测 | 白*彬 |
| 8 |  | 手爬岩崩塌 | 大桥村莲花寺社 | 监测 | 刘* |
| 9 |  | 莲花坝屋基滑坡 | 茶园村清明田社 | 监测 | 唐*亮 |
| 10 |  | 王家山崩塌 | 桂花村石笋社 | 监测 | 姜*丽 |
| 11 |  | 果园坡滑坡 | 大桥村跳墩社 | 监测 | 蒋*平 |
| 12 |  | 黄家城门洞崩塌 | 大桥村打挂石村民小组 | 排危除险 | 向*菊 |
| 13 |  | 关四鑫屋侧滑坡 | 大桥村经堂村民小组 | 避险搬迁 | 杨* |
| 14 |  | 十八梯滑坡 | 安溪村 | 避险搬迁 | 龙*权 |
| 15 |  | 宋家湾滑坡 | 茶园村 | 避险搬迁 | 苏*波 |
| 16 |  | 罗二屋基滑坡 | 茶园村 | 避险搬迁 | 许*洪 |
| 17 | 大安 （6处） | 鸡公咀崩塌 | 官禄岩村沙坝小组 | 监测 | 宋*萍 |
| 18 |  | 断石桥崩塌 | 高坡村清香寺村民小组 | 避险搬迁 | 陶* |
| 19 |  | 血雾坎危岩 | 官禄岩村上楼子村民小组 | 避险搬迁 | 李* |
| 20 |  | 骑龙穴崩塌 | 荷花村老院子村民小组 | 避险搬迁 | 凯*敏 |
| 21 |  | 陡梯子滑坡 | 小坎村杨家湾村民小组 | 避险搬迁 | 任* |
| 22 |  | 下白家院子滑坡 | 高坡村拱桥村民小组 | 避险搬迁 | 白*鑫 |
| 23 | 陈食 （2处） | 五家坡滑坡 | 卢家岩村何家坡村民小组 | 避险搬迁 | 吴*玲 |
| 24 |  | 周光顺屋后滑坡 | 芋荷湾村花岩村民小组 | 监测 | 袁*勇 |
| 25 | 朱沱 (2处) | 半坡头滑坡 | 四望山村二郎山组 | 避险搬迁 | 王*利 |
| 26 |  | 伍德清屋后崩塌 | 笋桥村浸娅村民小组 | 监测 | 吴*发 |
| 27 | 双石 （5处） | 蒋家院子滑坡 | 中心桥村 | 监测 | 康*春 |
| 28 |  | 刘文超屋后滑坡 | 大涧口村 | 监测 | 张* |
| 29 |  | 中心桥社区滑坡 | 中心桥社区棚户区 | 监测 | 彭* |
| 30 |  | 大树子滑坡 | 太平村三拱桥村民小组 | 避险搬迁 | 张*英 |
| 31 |  | 大沟坎上滑坡 | 复生桥村洪家坳村民小组 | 避险搬迁 | 杨*珅 |
| 32 | 临江 （5处） | 洋厂湾滑坡 | 普安村10社 | 监测 | 袁* |
| 33 |  | 神道碑危岩 | 隆顺村4社 | 监测 | 熊*莲 |
| 34 |  | 狮子口崩塌 | 九龙村狮子口村民小组 | 避险搬迁 | 邱*祥 |
| 35 |  | 上锅厂滑坡 | 普安村 | 避险搬迁 | 陈* |
| 36 |  | 大水沟危岩 | 普安村十社 | 监测 | 薛*军 |
| 37 | 松溉 （4处） | 青紫山危岩 | 茅园村青紫山小组 | 监测 | 李*英 |
| 38 |  | 后溪河桥头上危岩 | 旗山村后溪河小组 | 监测 | 欧*娇 |
| 39 |  | 竹林湾崩塌 | 鱼岭村李家林村民小组 | 监测 | 周*财 |
| 40 |  | 半边街滑坡 | 文昌宫社区半边街 | 工程治理 | 杨*刚 |
| 41 | 仙龙 （2处） | 罗忠良屋后危岩 | 金宝山村尖石头村民小组 | 监测 | 罗* |
| 42 |  | 烟鹏头滑坡 | 牛门口村石马村民小组 | 避险搬迁 | 何* |
| 43 | 来苏(1处) | 石盘寺崩塌 | 石牛寺村石盘寺村民小组 | 监测 | 邓*烨 |
| 44 | 红炉(1处) | 新店地面塌陷 | 会龙桥村 | 监测 | 高*亮 |
| 45 | 金龙(1处) | 大树子危岩 | 洞子口村红岩村民小组 | 排危除险 | 张*国 |
| 46 | 板桥 （8处） | 唐家湾大院子滑坡 | 高洞子村岩湾村民小组 | 避险搬迁 | 侯*平 |
| 47 |  | 马家湾老屋基滑坡 | 汪家岩村茅稗田村民小组 | 避险搬迁 | 唐*巧 |
| 48 |  | 李家院子滑坡 | 高洞子村岩湾村民小组 | 避险搬迁 | 刘*美 |
| 49 |  | 牵牛房子滑坡 | 大坪村施茶岚坳村民小组 | 避险搬迁 | 肖*学 |
| 50 |  | 唐家湾滑坡 | 高洞子村唐家湾村民小组 | 避险搬迁 | 侯*平 |
| 51 |  | 大鱼溅滑坡 | 汪家岩村大鱼溅村民小组 | 避险搬迁 | 侯*艳 |
| 52 |  | 兔子坳崩塌 | 汪家岩村石桥院村民小组 | 监测 | 唐*巧 |
| 53 |  | 中锋庙危岩 | 汪家岩村东风庙村民小组 | 避险搬迁 | 蔡*婷 |
| 54 | 吉安(1处) | 果园头滑坡 | 向前村大石坡村民小组 | 避险搬迁 | 梁*书 |
| 55 | 五间(1处) | 黄桷坡危岩 | 和平村刘家院子村民小组 | 避险搬迁 | 吴*军 |
| 56 | 何埂(1处) | 墩子沱危岩 | 丰乐村马家湾村民小组 | 避险搬迁 | 张* |
| 57 | 卫星湖(1处) | 牛角湾崩塌 | 七郎村牛角湾村民小组 | 避险搬迁 | 刘*国 |
| 58 | 青峰(1处) | 彭家新院子危岩 | 牌坊坝村11社 | 避险搬迁 | 李* |
| 59 | 三教(1处) | 骑龙乾滑坡 | 牌坊村骑龙乾 | 避险搬迁 | 陈*劲 |

#### 附件2

永川区2025年度重要地质灾害隐患治理一览表

| 序号 | 镇街 | 地灾点名称 | 地点 | 采取措施 | 费用估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱沱镇 | 泸州街68-90号楼后危岩 | 四明村泸州街68-90号楼后危岩 | 清方+护坡+排水 | 26.92 | 新增点 |
| 2 | 朱沱镇 | 义团坡滑坡 | 大河村新岚坳村民小组 | 清方+护坡 | 9.76 | 新增点 |
| 3 | 临江镇 | 张家院子崩塌 | 普安村张家院子村民小组 | 清方+护坡+排水 | 14.17 | 新增点 |
| 4 | 宝峰镇 | 龙湾危岩崩塌 | 天星桥村台上村民小组 | 清危岩+岩腔支撑+被动防护网 | 18.47 | 新增点 |
| 5 | 临江镇 | 汪家坡滑坡 | 龙洞桥村汪家坡村民小组 | 微型桩+挡墙 | 40 | 新增点 |
| 6 | 红炉镇 | 东王庙滑坡 | 红庆村学塘湾村民小组 | 清方+护坡+排水 | 7 | 新增点 |
| 7 | 宝峰镇 | 宝峰镇政府旁滑坡 | 镇政府 | 清坡+喷护+水沟 | 6 | 新增点 |
| 8 | 青峰镇 | 王家院子滑坡 | 凌阁堂村石坝子村民小组 | 清坡+喷护+水沟 | 6 | 新增点 |
| 9 | 金龙镇 | 大树子旁危岩 | 洞子口村 | 清方排危 | 22 | 新增点 |
| 总计 |  |  |  |  | 150.32 |  |

#### 附件3

永川区地质灾害防治技术支撑单位及

驻守地质队员一览表

| 驻守地质队 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市地勘局205地质队 |  |  | 重庆一三六地质队 |  |  |
| 现场主要负责人 |  |  | 现场主要负责人 |  |  |
| 姓名 | 电话 |  | 姓名 | 电话 |  |
| 杨*川 | 13996121873 |  | 曾* | 13018232612 |  |
| 驻守队员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 电话 | 驻守镇街 | 姓名 | 电话 | 驻守镇街 |
| 李*祥（205） | 18996175033 | 卫星湖街道 | 吴*志（205） | 13193125479 | 五间镇 |
|  |  | 胜利路街道 |  |  | 仙龙镇 |
|  |  | 茶山竹海街道 |  |  | 吉安镇 |
| 杨*川（205） | 13996121873 | 南大街街道 | 姚*春（136） | 15123809653 | 来苏镇 |
|  |  | 何埂镇 |  |  | 青峰镇 |
|  |  | 松溉镇 |  |  | 中山路街道 |
|  |  | 朱沱镇 |  |  | 红炉镇 |
| 孙*明（205） | 13883633817 | 陈食街道 | 陈*飞（136） | 15215067349 | 永荣镇 |
|  |  | 临江镇 |  |  | 双石镇 |
| 曾*（136） | 13018232612 | 宝峰镇 |  |  | 金龙镇 |
|  |  | 三教镇 |  |  | 大安镇 |
|  |  | 板桥镇 |  |  |  |

附件4

永川区村社地质灾害防治员统计表

| 序号 | 村/社区 | 姓名 | 手机号码 | 高易发区/高和极高风险区原始编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大安街道二郎坝村 | 蒋*红 | 13368266558 | 10-gyf1、10-gyf2、6-gyf4、6-gyf5 |
| 2 | 大安街道官禄岩村 | 陈*兵 | 13527512489 | 10-gyf1、10-gyf2、6-gyf4、6-gyf5 |
| 3 | 大安街道荷花村 | 凯*敏 | 13368277448 | 10-gyf2 |
| 4 | 大安街道铁山村 | 张 * | 15823055471 | 9-gyf4 |
| 5 | 大安街道高庙村 | 徐* | 15123191826 | 9-gyf4 |
| 6 | 大安街道高坡村 | 陶* | 13983104339 | 5-gyf12 |
| 7 | 南大街街道黄瓜山村 | 税* | 13996989322 | 13-gyf1、13-gyf2、13-gyf3、13-gyf4、16-gyf1、16-gyf2 |
| 8 | 南大街街道兴隆村 | 潘*文 | 13508352919 | 13-gyf3、13-gyf4 |
| 9 | 南大街街道八角寺村 | 李*和 | 13983853683 | 13-gyf5 |
| 10 | 南大街街道谭家坝村 | 张*红 | 18183186509 | 13-gyf5 |
| 11 | 陈食街道卢家岩村 | 吴*玲 | 13752922507 | 14-gyf3 |
| 12 | 陈食街道芋荷湾村 | 袁*勇 | 13708384255 | 14-gyf4 |
| 13 | 吉安镇尖山村 | 夏*海 | 13996299892 | 15-gyf10、15-gyf11、15-gyf4、15-gyf5、15-gyf6、15-gyf7、15-gyf8、16-gyf2 |
| 14 | 吉安镇尖山村 | 邓 * | 18202433127 | 15-gyf10、15-gyf11、15-gyf4、15-gyf5、15-gyf6、15-gyf7、15-gyf8、16-gyf2 |
| 15 | 吉安镇金门村 | 蒋*伦 | 13594355358 | 15-gyf10、15-gyf11、15-gyf8、15-gyf9 |
| 16 | 吉安镇铜凉村 | 游*荣 | 13648404807 | 15-gyf11 |
| 17 | 来苏镇关门山村 | 唐*河 | 13983954038 | 12-gyf2 |
| 18 | 来苏镇柏树桥村 | 盈*琴 | 13399867308 | 12-gyf3、12-gyf4 |
| 19 | 来苏镇梳妆台村 | 叶*伦 | 13637738989 | 12-gyf3、12-gyf4、16-gyf2、16-gyf3 |
| 20 | 来苏镇水磨滩村 | 龙*云 | 18996243099 | 13-gyf1、13-gyf2、16-gyf2、16-gyf3 |
| 21 | 来苏镇大松林村 | 谢*刚 | 13983258388 | 15-gyf2 |
| 22 | 来苏镇石牛寺村 | 欧*利 | 15808084629 | 15-gyf2、15-gyf4、15-gyf5、16-gyf2 |
| 23 | 来苏镇五根松村 | 钟*高 | 13594262028 | 15-gyf3、15-gyf5、15-gyf6、15-gyf8 |
| 24 | 临江镇普安村 | 薛*军 | 13628314418 | 14-gyf1、14-gyf2 |
| 25 | 临江镇龙洞桥村 | 唐 * | 13637702257 | 17-gyf1、19-gyf5 |
| 26 | 三教镇云龙村 | 邓 * | 18996229685 | 1-gyf1 |
| 27 | 三教镇永玻村 | 陈*荣 | 15808004658 | 1-gyf1、1-gyf2 |
| 28 | 三教镇双坪村 | 姚*梅 | 18084066697 | 1-gyf2 |
| 29 | 松溉镇茅园村 | 唐*容 | 17782365193 | 21-gyf1 |
| 30 | 松溉镇旗山村 | 付*江 | 13752808113 | 22-gyf1、22-gyf2 |
| 31 | 朱沱镇四望山村 | 王*波 | 13368382788 | 21-gyf2 |
| 32 | 朱沱镇四明村 | 谭*水 | 19923310988 | 21-gyf3 |
| 33 | 仙龙镇大磨子村 | 罗*琴 | 15808023862 | 21-gyf4 |
| 34 | 仙龙镇金宝山村 | 罗 * | 15723002108 | 21-gyf4 |
| 35 | 金龙镇嘉阜村 | 李*兵 | 15102364218 | 6-gyf1 |
| 36 | 金龙镇灯坪村 | 梁 * | 18725879578 | 6-gyf1 |
| 37 | 金龙镇燃灯村 | 刘 * | 13708390166 | 3-gyf1、3-gyf2 |
| 38 | 金龙镇金龙村 | 刘*海 | 13452990003 | 3-gyf1、3-gyf2、6-gyf6 |
| 39 | 金龙镇洞子口村 | 李 * | 13512368135 | 6-gyf2、6-gyf3、6-gyf4、6-gyf5 |
| 40 | 金龙镇金鼎村 | 黄*会 | 13527515503 | 6-gyf2 |
| 41 | 茶山竹海街道茶竹村 | 宋*扬 | 17784465794 | 5-gyf10、5-gyf11、9-gyf1 |
| 42 | 茶山竹海街道安溪村 | 吴*全 | 13509490633 | 5-gyf11、5-gyf7、5-gyf9、9-gyf1 |
| 43 | 茶山竹海街道大桥村 | 向*菊 | 15802363508 | 5-gyf3、5-gyf5、5-gyf6、5-gyf7、5-gyf9 |
| 44 | 茶山竹海街道桂花村 | 薛*亮 | 13983962613 | 5-gyf4 |
| 45 | 茶山竹海街道萱花村 | 邓 * | 18696888689 | 9-gyf3 |
| 46 | 茶山竹海街道茶园村 | 苏*波 | 13668006981 | 2-gyf1、2-gyf2、5-gyf2、5-gyf3 |
| 47 | 双石镇中心桥村 | 蒋*海 | 18323260706 | 4-gyf1 |
| 48 | 双石镇丁家岩村 | 张*芬 | 13399867065 | 8-gyf1 |
| 49 | 双石镇复生桥村 | 杨*珅 | 18375901156 | 8-gyf1 |
| 50 | 双石镇牛尾铺村 | 龙 * | 13883342631 | 8-gyf1 |
| 51 | 宝峰镇龙凤桥村 | 肖 * | 17830586001 | 12-gyf1、12-gyf2 |
| 52 | 宝峰镇天星桥村 | 蒋*计 | 13627611445 | 15-gyf1 |
| 53 | 板桥镇古佛村 | 刘*美 | 15123186115 | 5-gyf1 |
| 54 | 青峰镇胡豆坪村 | 梁 * | 13500313348 | 8-gyf2 |
| 55 | 胜利路街道永钢村 | 李*松 | 13212327682 | 9-gyf2 |
| 56 | 红炉镇会龙桥村 | 高*亮 | 15825941873 | 7-gyf1 |
| 57 | 中山路街道孙家口村 | 曾 * | 19923561888 | 9-gyf4 |
| 58 | 永荣镇云谷村 | 廖*平 | 13983025249 | 11-gyf1 |
| 59 | 何埂镇石笋山村 | 罗*琴 | 15923311145 | 17-gyf1、19-gyf1、19-gyf2、19-gyf3、19-gyf4、19-gyf5、19-gyf6 |
| 60 | 何埂镇石笋山村 | 谢*伟 | 19936019460 | 17-gyf1、19-gyf1、19-gyf2、19-gyf3、19-gyf4、19-gyf5、19-gyf6 |
| 61 | 何埂镇石笋山村 | 邓*碧 | 13883881049 | 17-gyf1、19-gyf1、19-gyf2、19-gyf3、19-gyf4、19-gyf5、19-gyf6 |

附件5

永川区企业地质灾害防治员统计表

| 序号 | 镇街 | 企业名称 | 姓名 | 手机号码 | 企业（建设单位）安全生产责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红炉 | 重庆华新参天水泥茨竹园矿 | 侯*兵 | 13996088829 | 骆*红 |
| 2 | 红炉 | 中材参天（重庆）新材料有限公司 | 何*林 | 13212342227 | 游*洪 |
| 3 | 红炉 | 重庆市永川区金银坡斗子丘建材有限公司 | 赵* | 18580890686 | 罗*红 |
| 4 | 红炉 | 重庆金银坡华西建材有限公司 | 蒋*刚 | 18523173599 | 邓*军 |
| 5 | 红炉 | 重庆市永川区天全建材有限公司 | 蒋*强 | 177 0234 7096 | 杨*鉴 |
| 6 | 南大街 | 重庆陶袁建材有限公司 | 胡*基 | 15086645357 | 黄*伦 |
| 7 | 南大街 | 重庆渝地非金属矿开发有限公司 | 刘*龙 | 15730230345 | 龙* |
| 8 | 南大街 | 重庆市永恒砂石开采有限公司 | 袁*银 | 13882757169 | 巫*江 |
| 9 | 南大街 | 重庆精诚石英砂有限责任公司 | 徐*乾 | 15730033766 | 季*人 |
| 10 | 南大街 | 重庆黄瓜山砂石开采有限公司 | 郭* | 13709402340 | 蒋*军 |
| 11 | 吉安 | 重庆市永川区诚兴建材有限公司 | 伍*华 | 17782365526 | 余*燕 |
| 12 | 永荣 | 重庆安瑞建材有限公司 | 谭*利 | 18323832811 | 杨* |
| 13 | 三教 | 重庆市永川区龙家山建材有限公司 | 阳*模 | 13883214286 | 洪*亮 |
| 14 | 大安 | 重庆市上善建材有限公司 | 李* | 15320273908 | 徐*超 |
| 15 | 卫星湖 | 重庆市永川区环化有限责任公司 | 李*洋 | 15215107599 | 李*梁 |
| 16 | 仙龙 | 重庆雕美石材有限公司 | 杨*宣 | 15123088688 | 阳*树 |